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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10  марта 2015 года  № 2


О проведении мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья в сельском поселении 
Султанбековский сельсовет муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан в 2015  году


В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка 2015  года, а также обеспечения бесперебойной поставки продуктов и товаров первой необходимости и своевременной вывозки материальных ценностей с затопляемых территорий:
1. Утвердить  противопаводковую комиссию (приложение №1).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2015 году (приложение № 2).
3. Контроль исполнения  данного распоряжения оставляю за собой.



   Глава
сельского поселения Султанбековский сельсовет 
муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан 
И.В.Суфиянов



 



 
                                                                                                                                                                          Приложение № 1                           
 к распоряжению главы сельского поселения
Султанбековский сельсовет 
муниципального района
Аскинский район
     от 10 марта 2015 года № 2


[bookmark: _GoBack]Состав противопаводковой комиссии  на 2015 год

Суфиянов И.В. –         глава сельского поселения,- 
                                      председатель комиссии;
Шарафутдинов Ф.Ф. - депутат округа № 3- 
                                      заместитель председателя комиссии;
Саяпов З.М. -               депутат округа № 6- 
                                       заместитель председателя комиссии;
 

Члены комиссии:
Шарафутдинов В.М. - депутат избирательного округа № 4,          
Рахимьянов Р.М.-        депутат избирательного округа № 5,
Такиуллин З.Ф.-           депутат избирательного округа № 7,                            
Муллаянов Р.Х.-          методист   СДК д. Султанбеково,       
Ильясова Н.И. -            воспитатель  МБДОУ детский сад «Радость»,
Суфинова Р.М. -           заведующий Султанбековским ФАП,
Садыков Р.В. -              директор МБОУ ООШ д. Чурашево,
Галиуллина З.Р. -          методист   Чурашевского   СК       
 



Управляющий делами                       З.Д.Минигалеева












Приложение № 2
к распоряжению главы сельского поселения
Султанбековский сельсовет  
муниципального района
Аскинский район
    от 10 марта 2015 года № 2


П Л А Н 
мероприятий по проведению паводка 2015 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные лица за исполнение

	1 
	Определить  складские помещения, материальные ценности и т.д., которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту 
	до 15.04.2015 г.
	глава СП, 
депутаты,
руководители учреждении

	2
	Проверить состояние мостов и др. сооружений 
при необходимости провести ремонт водоотводов, кюветов, укрепить мостовые пролеты
	до 15.04.2015 г
	глава СП, 
депутаты,
руководители учреждении

	3
	Своевременно заготовить  и подвести в СП возможных аварий строительные материалы, камень, лесоматериалы и т.п.
	до 15.04.2015 г
	глава СП, 
депутаты,
руководители учреждении

	4
	Укомплектовать аварийные бригады по обеспечению сохранности мостов и других сооружений 
	Постоянно
	глава СП, 
депутаты

	5
	Обеспечить  сохранность опор линий связи, электролиний
	Постоянно
	 глава СП, 
депутаты 

	6
	Своевременно до паводка обеспечить вывоз материальных ценностей с затопляемых мест
	до 15.04.2015 г
	глава СП, 
депутаты,
руководители учреждении

	7
	Создать на время паводка запасы топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости  
	до 15.04.2015 г
	глава СП, руководители хозяйств, ЦРБ, 
ПО «Спутник»

	8
	До начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плавсредства
	до 15.04.2015 г
	глава СП, 
граждане, имеющие плавсредства

	9
	Эвакуировать население из зон затопления
	до 15.04.2015 г
	глава СП, 
депутаты

	10
	С хозяйств, расположенных в местах возможного затопления вывезти скот
	до начала паводка
	глава СП, 
депутаты

	11
	Обеспечить  сохранность дорог, своевременно провести работы по очистке дорог от снега
	до 30.04.2015  г
	глава СП, 
депутаты 

	12
	В целях обеспечения экологической безопасности,  во время весеннего половодья, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных накоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах,   на берегах  рек.  Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов, очистить затопляемые берега от древесных отходов и строительных материалов 
	
	глава СП, 
депутаты 
 



Примечание: в паводковый период организовать дежурство, в рабочее время в Администрации сельского поселения, тел. 2-51-44.  

Порядок эвакуации 

Население д. Султанбеково и д. Чурашево будут эвакуированы пешим порядком. Эвакуированное население из зоны возможного подтопления в д. Султанбеково, д.Чурашево будут размещаться на базе МБОУ СОШ д.  Султанбеково, МБОУ ООШ   д. Чурашево, СДК д. Султанбекво, СК д. Чурашево. Эвакуированный домашний скот предполагается разместить  в сараях соседей. Не снижаемый запас продовольствия – на базе сельского магазина ПО «Спутник»,   не снижаемый запас медикаментов на базе ФАП села.



                  Управляющий делами                         З.Д.Минигалеева
                                                     С П И С О К
граждан, проживающих в затопляемых зонах по сельскому поселению Султанбековский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан  на 2015 г.


	№ п/п
	
   ФИО
	Количество членов семьи
	 подписи

	
	                                  
                                   д. Султанбеково

	1
	Кавиева Лия Фатхелгалимовна
	   5
	

	2
	Арсланов Фагиль Харасович
	   4
	

	3
	Факкарова Фаназия Х.
	   3
	

	4
	Насртдинов Шаукат Фатхтдинович
	   1
	

	
	
                                  д. Чурашево

	1
	Насртдинов Газинур Имамутдинович
	  4
	

	2
	Сарайшин Маннаф Шарифуллович
	  6
	

	3
	Ахмадуллина Флюра Равильевна
	  4
	

	4
	Насертдинов Нурислам Хатамович
	  4
	

	5
	Суфияров Фильзат Фильгатович
	  1
	

	6
	Самигуллина Заифа Гайнельяновна
	  3
	

	7
	Такиуллин Фарзат Фаткласрарович
	  6
	


                                                                              
                                                                 


         Управляющий делами:                                                  З.Д.Минигалеева
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